## Slide 1: Produktion
Dokumentation og argumentation

## Slide 2: Oversigt
Hvilket produktions system
Hvilket antal vil vi producerer
Hvilken teknik vil vi anvende
Hvilken produktions styring
Tids overslag
Gantt kort eller processtider
Produktions layout

## Slide 3: Hvordan vil vi producerer
Håndværks produktion
  Der arbejdes med enkeltstyks
  Der er løbende udvikling
  Situations tilpassede løsninger
Serie/masse produktion
  Mange ens produkter
  Meget ensformigt arbejde
  Kvalitet = ens produkter
Just in time
  Produktion til kunden
  Kun det vi har behov for NU
  Minimalt lager

## Slide 4: Hvilket antal vil vi producerer
Overvej hvor mange styk I kan producerer
  Fra starten
  Efter 1år
  Efter 5år
Hvad vil kunden betale for produktet
Hvad koster det at produkserer produktet
Hvad skal vi betale ud over selve produktionen
Kan vi skabe en forretning

## Slide 5: Hvilken teknik vil vi anvende
Find den teknik i skal anvende
  F.eks. Sprøjtestøbning → Sprøjtestøbe maskine → Støbeform
Husk at få alle jeres processer med
  Materiale håndtering
  Produktion
  Kvalitets evaluering
  Emballage
  Færdigvarelager
  Transport hjælpemidler i systemet

## Slide 6: Hvilken produktionsstyring
Lagerstyring
  Produkter hvor I har faste leveringer
    Aftaler der kan varierer efter tid
    Mejeriprodukter, slagteri produkter
  Produkter hvor I kan afsætte alt
Ordrestyret produktion
  Produktion efter kunde ordre
  Intern ordre produktion

## Slide 7: Tids overslag
Lav et groft flowchart over hele processen
  Sæt produktions tider og transport tider på
  Optimer rækkefølgen
  Vurder om i har ”købt” udstyr der kan for meget
  Vurder om i har flaskehalse
    Skab parallelle processer
Tegn flowchartet rent og skriv alle tider på

## Slide 8: Gantt kort eller processtider
Opstill et Gantt kort
  Med processer
    Husk hvis i skal anvende samme maskine 2 gange
  Processtider
  Ventetider
  Interne relationer
    Ting der kan produceres samtidig
  Der kan sættes resourser (personer/processer) på

## Slide 9: Produktions layout
Tegn en plantegning over produktionen
  De forskellige processer
  Transportveje mellem processerne
  Lagerplads
    Ventetider
    Processtider